Семейный AI-репетитор английского

Техническое видение и план реализации

Аудитория: разработчик с опытом одного AI-агента

Назначение: основа для критического разбора архитектуры и оценки реализуемости

Контекст: семейный продукт для 3–4 человек, не коммерческий MVP

# Краткая суть

Семейная AI-система для изучения английского. Главная ценность — не AI сам по себе, а единая память обучения: когда ребёнок запнулся на слове в видео, оно автоматически попадает в карточки на повторение, а через неделю всплывает в разговоре с AI. Разрозненные инструменты (Anki + YouTube + ChatGPT) этого не дают, потому что не общаются между собой.

Система состоит из 5 модулей вокруг общего ядра: карточки с интервальным повторением (FSRS), адаптивное чтение, адаптивное аудирование, видео с субтитрами, голосовая практика с AI. Профили членов семьи связаны: общие колоды, семейные темы, видимый прогресс.

Реалистичная стоимость эксплуатации для семьи из 4 человек: $20–60 в месяц при hybrid-архитектуре (часть задач локально, часть в облаке).

# Часть 1. Архитектура

## Ядро памяти (Knowledge Core)

Самый важный компонент системы. Это не модуль — это общая база данных, к которой обращаются все модули. Содержит:

- Профили пользователей: уровень CEFR, цели, интересы, ритм занятий

- Словарный запас каждого пользователя со статусом изучения и FSRS-параметрами

- Историю ошибок с категориями (грамматика, времена, артикли, лексика, произношение)

- Активность по всем модулям: что читал, что смотрел, о чём говорил с AI

- Семейный слой: общие колоды, общие темы интересов, прогресс других членов

Ключевая инженерная задача: спроектировать схему БД так, чтобы любой модуль мог записать «событие изучения» (слово встретилось, ошибка совершена, карточка повторена), а другие модули могли его прочитать. Это event-sourcing в учебной области.

## Стек: рекомендация и обоснование

| Слой | Технология | Почему |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Web (React/Svelte) → PWA | Flutter добавит месяцы и App Store. PWA устанавливается на домашний экран, работает оффлайн, push есть. Для семьи этого достаточно. |
| Backend | Python FastAPI | Знакомый стек, отличная работа с AI SDK, типизация через Pydantic |
| БД | PostgreSQL | Сложные связи между сущностями, JSON-поля для метаданных, надёжность |
| LLM (основной) | Claude Sonnet 4.5 | Лучшее следование инструкциям и структурированному JSON-выводу — критично для извлечения ошибок |
| LLM (бюджетный) | Claude Haiku 4.5 | Для простых задач: объяснить слово, перефразировать. В 5 раз дешевле Sonnet |
| STT | Whisper API (OpenAI) | Лучшее распознавание разговорного английского от не-носителей |
| TTS | ElevenLabs или Cartesia | Живые голоса. OpenAI TTS — приемлемая дешёвая альтернатива |
| SRS-алгоритм | FSRS (не SM-2) | FSRS точнее: вероятностная модель забывания, Anki перешёл на него по умолчанию |
| Хостинг | VPS (уже есть) | Семейный масштаб — Hetzner CX22 или аналог хватит на годы |

## Hybrid-архитектура: что локально, что в облаке

Идея из исходной концепции верная: гонять всё через облако дорого и медленно. Но реализация требует трезвой оценки.

### В облако (API)

- Основные педагогические диалоги — Claude Sonnet 4.5

- Распознавание речи — Whisper API

- Синтез речи — ElevenLabs/Cartesia (живые голоса важны)

- Анализ сложных ошибок и адаптация плана занятий

### Локально

- Сама БД, FSRS-расчёты, история, статистика

- Простые задачи через Haiku или маленькую локальную модель: подбор примера, перевод слова в контексте

- Браузерный TTS (Web Speech API) как fallback и для бесплатной озвучки повторений

### Развилка: Ollama дома или нет?

Исходная концепция предлагает Ollama для удешевления. Это работает только при правильном железе. Для качественной педагогики на локальной модели нужна Llama 3.3 70B или Qwen 2.5 72B — это 48+ ГБ VRAM (RTX A6000 или Mac Studio M2 Ultra с 64+ ГБ). На 7B-моделях будут глупые ошибки в грамматике и плохой русский в объяснениях, и обучение скорее навредит.

Рекомендация: на старте — всё через API с агрессивным кэшированием и Haiku для простых задач. Получится те же $20–40/месяц без сервера дома. Локальную модель — как опциональный апгрейд через год.

## Структура БД (минимальный набор сущностей)

| Таблица | Зачем |
| --- | --- |
| family | Семья как контейнер. Один на инсталляцию |
| users | Профили: имя, CEFR, цели, интересы, ритм |
| learning_events | Каждое событие изучения: встреча со словом, ошибка, повторение карточки. Источник для всех аналитик |
| vocab_items | Словарь пользователя + FSRS state (stability, difficulty, due_date) |
| mistakes | Ошибки с категориями: original, correction, explanation, source_module |
| sessions | Сеансы любого модуля: чтение, просмотр, разговор. У всех общая модель сессии |
| content_items | Тексты, видео, аудио — что доступно в библиотеке, с разметкой по уровню |
| family_shared | Общие колоды, семейные темы, достижения |

# Часть 2. Модули

Каждый модуль описан в одном формате: что делает, как взаимодействует с ядром, сложность реализации, ключевые подводные камни.

## Модуль 1. FSRS / Карточки

Сложность: низкая. Это база, с неё начинать.

Что делает: карточки слов и фраз с алгоритмом интервального повторения FSRS. Запоминает, что пользователь знает уверенно, а что забывает.

Связь с ядром: пишет события «карточка показана / вспомнил / забыл» в learning_events. Читает vocab_items как источник.

Подводные камни:

- FSRS — не SM-2. Параметры stability, difficulty, retrievability. Брать готовую реализацию (open-source), не писать с нуля

- Карточка — не только перевод. Контекстный пример важнее: «I commute to work by bike» лучше, чем «commute — ездить»

- Не давать больше 20 новых слов в день. Иначе очередь повторений станет невыносимой через месяц

## Модуль 2. Адаптивное чтение

Сложность: средняя.

Что делает: показывает тексты под уровень пользователя. Подсветка незнакомых слов (определяется из его словаря). Тап на слово — перевод и кнопка «в карточки».

Связь с ядром: извлекает контент из content_items с разметкой по уровню. Каждый тап = событие в learning_events. Слова из «в карточки» создают vocab_items.

Подводные камни:

- Откуда брать тексты? Можно генерировать через Claude по теме и уровню — но дорого и качество гуляет. Лучше комбинировать готовые источники (книги в open domain, новости) + AI-адаптация только сложных мест

- Определять «незнакомое слово» строго: не «нет в словаре пользователя», а «не встречалось ему за последний месяц или есть в активном повторении»

- Лемматизация: «running» и «run» — одно слово. Нужен лемматизатор (spaCy, lemminflect)

## Модуль 3. Адаптивное аудирование

Сложность: средняя.

Что делает: короткие аудио (1–3 минуты) под уровень. Можно замедлить, можно показать транскрипт, тап по слову работает как в чтении.

Связь с ядром: то же, что и чтение, но source_type = audio. Полезно отдельно отслеживать listening-словарь — он отстаёт от reading-словаря.

Подводные камни:

- Получение качественного аудио — главная проблема. TTS звучит неестественно, носительский подкаст слишком сложен. Решение: A2-B1 — TTS высокого качества (ElevenLabs), B2+ — реальные подкасты с субтитрами

- Замедление аудио без изменения тона — отдельная задача (audio time-stretching). Браузеры умеют через playbackRate

## Модуль 4. Видео с субтитрами

Сложность: высокая. Перенести в конец roadmap.

Что делает: YouTube-видео или загруженные ролики с интерактивными субтитрами. Тап по слову — перевод + в карточки. Сохранение клипов с фразами для повторного просмотра.

Подводные камни:

- YouTube embed не даёт легко работать с субтитрами и оверлеями. Нужно либо парсить субтитры через youtube-transcript-api и накладывать свой UI поверх iframe (костыли), либо скачивать видео (юридически серая зона)

- Авто-субтитры YouTube кривые: пропуски, ошибки, плохая пунктуация. Для серьёзного обучения — только видео с проверенными субтитрами

- Тайминг: связать слово в субтитре с моментом в видео, чтобы можно было перейти на 3 секунды назад и переслушать

Совет: на старте не делать вообще. Заменить на «загрузка mp4 с уже готовыми SRT-субтитрами». Полноценную интеграцию с YouTube — после того, как остальное работает.

## Модуль 5. AI Speaking (push-to-talk)

Сложность: средняя для MVP, высокая для качества.

Что делает: голосовой диалог с AI-репетитором. Пользователь зажимает кнопку, говорит, отпускает — AI отвечает голосом. После каждой реплики — структурированный разбор ошибок и новых слов.

Связь с ядром: самый «подключенный» модуль. Перед каждой сессией собирает контекст: профиль + последние ошибки + слова на сегодня. После каждой реплики пишет ошибки и новые слова обратно.

Архитектурная находка: Claude возвращает не просто текст, а JSON со структурой {reply, mistakes, new_vocab}. Это позволяет отделить «что озвучивать» от «что сохранить».

Подводные камни:

- Задержка (STT → LLM → TTS) обычно 2–5 секунд. Для живого разговора это много. Решение — стриминг на всех этапах, особенно TTS

- Web Speech API в браузере работает только в Chrome/Edge нормально. Whisper API даёт стабильное качество везде, но платный

- Мягкие исправления, а не школьные. AI не должен прерывать каждую ошибку. Идеально — recast (повторить правильно, как бы переспросив)

# Часть 3. Roadmap

Принцип: каждый этап даёт работающий продукт, которым можно пользоваться. Не строим всю систему наперёд.

## Этап 0. Ядро памяти и профили

1–2 недели. Без этого ничего не работает.

- Схема БД (Postgres + миграции через Alembic)

- FastAPI + базовые CRUD: users, vocab_items, learning_events, mistakes

- Простой веб-UI: список пользователей, добавить/редактировать

- Тесты на базовые сценарии

Критерий готовности: можно создать профиль ученика, вручную добавить слово в его словарь, увидеть запись события.

## Этап 1. AI Speaking — голосовой репетитор

2–3 недели. Самый показательный модуль — даёт «вау-эффект» сразу.

- Интеграция Claude API с системным промптом репетитора

- Структурированный JSON-ответ (reply, mistakes, new_vocab)

- Web Speech API в браузере (STT + TTS) — бесплатный старт

- Сохранение ошибок и новых слов в ядро

- Prompt caching для удешевления (90% скидка на статичную часть)

Критерий готовности: семья может проводить голосовые сессии, ошибки и новые слова автоматически попадают в БД.

## Этап 2. FSRS-карточки

1–2 недели.

- Подключить готовую FSRS-реализацию (Python пакет fsrs)

- UI для повторения: показать слово → показать перевод → оценить (Again/Hard/Good/Easy)

- Ежедневная очередь повторений на основе due_date

- Источник новых слов — модуль Speaking (этап 1)

Критерий готовности: слова из разговоров приходят в карточки, очередь повторений работает, статистика собирается.

## Этап 3. Адаптивное чтение

2–3 недели.

- Библиотека текстов с разметкой по уровню (10–20 текстов на старт, ручной отбор)

- Подсветка незнакомых слов на основе словаря пользователя

- Тап → перевод (Claude Haiku) → «в карточки»

- Лемматизация (spaCy)

Критерий готовности: ребёнок читает текст, тапает по словам, они попадают в карточки и потом приходят на повторение.

## Этап 4. Адаптивное аудирование

2 недели. Можно совместить с этапом 3 — много общего.

- Короткие TTS-аудио для A2–B1 (ElevenLabs)

- Подкасты с готовыми транскриптами для B2+

- Тот же механизм тапа по слову, что в чтении

- Замедление через playbackRate

## Этап 5. Видео с субтитрами

3–4 недели. Делать только если предыдущее реально используется семьёй.

- Поддержка mp4 + SRT (без YouTube)

- Оверлей субтитров с интерактивными словами

- Сохранение клипов с фразами

- Опционально: YouTube через youtube-transcript-api

## Этап 6. Семейный слой и геймификация

2 недели. Часто пропускают, но именно это удерживает семью в продукте.

- Общие колоды (родитель добавил → ребёнок видит в предложениях)

- Семейный фид: «папа выучил 5 слов сегодня»

- Streak, маленькие достижения, мягкие напоминания

- Дашборд для родителей: прогресс детей по неделям

# Часть 4. Вопросы для самостоятельной оценки

Эти вопросы важнее, чем сам план. План в любом случае поменяется в процессе. А вот ответы на эти вопросы определяют, реально ли проект сдвинется с места.

## Про техническую готовность

- Сколько часов я могу выделять в неделю? Реально, а не в идеальном мире

- Какой из 6 этапов мне сейчас совершенно непонятно как делать? Что я предпочитаю — изучить теорию или начать с самого понятного этапа и расти по ходу?

- Мой первый AI-агент — он был чат-бот с памятью или что-то сложнее? Что в нём оказалось трудным?

- Что я выберу: написать всю архитектуру с нуля или взять готовые куски (open-source FSRS, готовые UI-компоненты, готовые интеграции)?

## Про продукт

- Кто реально будет пользоваться через месяц после запуска? Если только я сам — это нормально, но проектировать нужно тогда иначе

- Что заставит маму/папу/брата открыть приложение в среду вечером после работы? Не «они должны учить английский», а конкретный механизм возврата

- Один честный сценарий: «Через 6 месяцев Х (имя) сможет Y (конкретное умение)». Если каждый этап roadmap не двигает этот сценарий — этап лишний

## Про риски

- Что я буду делать, если на этапе 3 окажется, что семья не пользуется тем, что готово? Достраивать дальше или остановиться?

- Где я застряну с наибольшей вероятностью? Видео-модуль? Качество распознавания речи? Дизайн UI?

- Какой бюджет на API я готов тратить в месяц на этапе разработки (один я тестирую) и на этапе использования (вся семья)?

# Часть 5. Реализуемость для одного разработчика

## Честная оценка времени

| Этап | Минимум | Реально | Если зайдёт в тупик |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Ядро | 1 неделя | 2 недели | 3 недели |
| 1. Speaking | 2 недели | 3 недели | 5 недель |
| 2. FSRS | 1 неделя | 2 недели | 3 недели |
| 3. Чтение | 2 недели | 3 недели | 5 недель |
| 4. Аудио | 1 неделя | 2 недели | 3 недели |
| 5. Видео | 3 недели | 5 недель | 8 недель |
| 6. Семья/геймификация | 1 неделя | 2 недели | 3 недели |

Итого реалистично: 4–6 месяцев на 10–15 часов в неделю до полной системы. До работоспособного MVP (этапы 0+1+2) — 6–8 недель.

## Где обычно ошибаются разработчики на таком проекте

- Начинают с архитектуры на 5 лет вперёд вместо MVP за месяц

- Делают все модули сразу понемногу. В итоге ни один не доведён

- Пренебрегают UI. AI-проекты с уродливым интерфейсом семья не открывает второй раз

- Не делают свой собственный продукт-юзер: разработчик должен сам учить язык через свою систему, иначе слепые пятна неизбежны

- Игнорируют наблюдаемость: нет логов, нет метрик, нет понимания, где пользователь застрял

## Что говорит в пользу реализуемости

- Опыт одного AI-агента уже есть — самое тяжёлое (интеграция LLM, prompt engineering, обработка ответов) знакомо

- Это семейный, а не коммерческий продукт. Не нужен Auth, не нужны платежи, не нужна масштабируемость на 10К пользователей

- Личная мотивация — сам будет учиться через свой продукт. Это лучшая мотивация для разработки

- Идея модульная: даже если до этапа 5 не дойдёт, этапы 0–3 уже дадут полезную систему

## Главная рекомендация

Собрать этапы 0+1+2 за 6–8 недель и пожить с этим месяц. Если семья реально пользуется (хотя бы 2 человека по 3 раза в неделю) — продолжать. Если открывают пару раз и забывают — проблема не в технологии, а в продуктовом дизайне, и достройка модулей её не решит. Сначала выяснить, как сделать так, чтобы возвращались, потом строить дальше.

— конец документа —